Serão apresentadas e validadas a versão inicial (v01) de cada processo. Durante este trabalho serão levantadas as sugestões de melhorias que serão analisadas junto a gerência da divisão para implantação em uma próxima versão de cada processo.
O trabalho de apresentação e treinamento dos processos deverá ocorrer no prazo de 3 meses a partir da data da primeira reunião com cada equipe. Serão realizados encontros semanais com cada equipe em dia e período definido junto a gerência da divisão.

Pauta das reuniões semanais:
PROCESSOS
Apresentar e validar cada etapa dos processos:
1. Implantação Sistemas SIG
2. Customização Sistema SIG
3. Migração Sistema SIG
4. Desenvolvimento de Sistemas
Foi identificada a necessidade de mapear os seguintes processos:
- Treinamento
- Atualização de Versão
- Build
- Manutenção de Sistemas
- Documentar Sistemas Implantados sem documentação
FERRAMENTAS DE CONTROLE
Redmine
TIPOS DE TAREFA : Estudo / Documentação / Validação / Encerramento / Problema / Implementação / Gerência / Análise / Treinamento / Atividade de Teste / Defeito / Migração / Build.

– Sugestões de melhoria:

TIPOS DE TAREFA / (etapas do processo)	CATEGORIA / (atividades executadas durante as etapas do processo)	PROCESSO / (processo a qual a tarefa está vinculada)
Estudo	Laboratório c/ Usuário – Momento em que o sistema é apresentado e acessado pelo usuário.	Implantação
Documentação	Reunião – Reuniões que geram Ata de Reunião.	Customização
Validação	Estudo do Módulo – Momento em que o analista realiza o estudo do módulo.	Migração
Encerramento	Levantamento de Informações – Momento em que são levantadas informações e dúvidas com usuários ou fornecedores de requisitos.	Treinamento
	Apresentação ao Usuário – Momento inicial em que o sistema é apresentado ao usuário.	Build
Problema (manutenção)		Atualização de Versão
		Desenvolvimento
		Manutenção
		Não Identificado

PAPÉIS:	Gerente Div. Sistemas
Coordenador Projeto SIG
Analista de Sistemas Imp. SIG
Analista de Teste Impl. SIG
FLUXO:

Novo
Atribuído
Para execução
Em execução
Pendente
Resolvido
Fechado

Estudo / Documentação / Validação / Encerramento

Novo
Atribuído
Para execução
Em execução
Pendente
Resolvido
Fechado

Problema (Processo de Manutenção, Perfil Analista de Sistemas)
Atribuído
Para Validação
Em Validação

VERSÕES:

Enterprise Archtect – EA

Documentação do Projeto / Documentação do Sistema