Serão apresentadas e validadas a versão inicial (v01) de cada processo. Durante este trabalho serão levantadas as sugestões de melhorias que serão analisadas junto a gerência da divisão para implantação em uma próxima versão de cada processo.
O trabalho de apresentação e treinamento dos processos deverá ocorrer no prazo de 3 meses a partir da data da primeira reunião com cada equipe. Serão realizados encontros semanais com cada equipe em dia e período definido junto a gerência da divisão.

Pauta das reuniões semanais:
PROCESSOS
Apresentar e validar cada etapa dos processos:
1. Implantação Sistemas SIG
2. Customização Sistema SIG
3. Migração Sistema SIG
4. Desenvolvimento de Sistemas
Foi identificada a necessidade de mapear os seguintes processos:
- Treinamento
- Atualização de Versão (de módulo ou sistema já implantado)
- Build
- Manutenção de Sistemas
- Documentar Sistemas Implantados sem documentação
FERRAMENTAS DE CONTROLE
Redmine
TIPOS DE TAREFA : Estudo / Documentação / Validação / Encerramento / Problema / Implementação / Gerência / Análise / Treinamento / Atividade de Teste / Defeito / Migração / Build.
TIPOS DE TAREFA
- Estudo
- Documentação
- Validação
  - Problema (Teste)
  - Defeito
- Encerramento
- Problema (Manutenção de Sistemas)

CATEGORIA
- Laboratório c/ Usuário – Momento em que o sistema é apresentado e acessado pelo usuário.
- Reunião – Reuniões que geram Ata de Reunião.
- Estudo do Módulo – Momento em que o analista realiza o estudo do módulo.
- Levantamento de Informações – Momento em que são levantadas informações e dúvidas com usuários ou fornecedores de requisitos.
- Apresentação ao Usuário – Momento inicial em que o sistema é apresentado ao usuário.
- Validar Roteiro – Atividade de validação do Roteiro de Validação.
- Abertura de OS – Solicitação de abertura de OS.

PAPÉIS
- Gerente Div. Sistemas
- Coordenador Projeto SIG
- Analista de Sistemas Imp. SIG
- Analista de Teste Impl. SIG

FLUXO

VERSÕES:

1. Enterprise Archtect – EA
2. Processo de Implantação Sistema SIG
    Documentação do Projeto
      1. Levantamento de Informações e Dúvidas
      2. Ordem de Serviço
      3. Atas de Reunião
      4. Coleta de Informações
      5. Roteiro de Validação
      6. Relatório de Atividades
      7. Termo de Recebimento Provisório
      8. Termo de Recebimento Definitivo
    Documentação do Sistema
      1. Fluxo do Sistemas
      2. Informações da Funcionalidade (Wiki UFRN)
      3. Casos de Uso das Funcionalidades
        1. Casos de Teste
      4. Regras de Negócio

Processo de Customização do Sistema SIG

    Documentação do Projeto
- Solicitação de Customização
- Ordem de Serviço
- Atas de Reunião
- Projeto de Customização
- Relatório Final
- Termo de Recebimento Provisório
- Termo de Recebimento Definitivo

    Documentação do Sistema
      1. Fluxo do Sistemas
      2. Informações da Funcionalidade (Wiki UFRN)
      3. Casos de Uso das Funcionalidades
        1. Casos de Teste
      4. Regras de Negócio

1. Processo de Migração do Sistema SIG
    Documentação do Projeto
      1. Ata de Reunião
      2. Ordem de Serviço
      3. Relatório Final de Migração
      4. Termo de Recebimento Provisório
      5. Termo de Recebimento Definitivo

Documentação do Sistema
- Modelo de Entidade de Relacionamento
- Casos de Testes

Processo de Desenvolvimento de Sistemas

Documentação do Projeto
- Atas de Reunião
- Termo de Abertura do Projeto
- Plano de Gerenciamento do Projetos
- Termo de Encerramento do Projeto
Documentação do Sistemas
- Protótipos de Tela
- Casos de Uso das Funcionalidades
  - Casos de Testes
- Regras de Negócio